## Slide 1
Notes: Jérôme

## Slide 2: Equipe
Jérôme Tea
Thibaud Duval
Léo Stefani
Antonin Charrier
Notes: Jérôme

## Slide 3: Définition du projet
Jeu multijoueur
Jeu mobile
Jeu de survie
Notes: Jérôme

## Slide 4: Technologies utilisées
Bluetooth
Android Unity3D
Zenject
Git
Trello
C#
Notes: Antonin

## Slide 5
Notes: Antonin

## Slide 6: Objectifs d’itération 1
Créer une carte
Intégration Bluetooth
Intégration du conteneur d’injection de dépendances
Notes: Antonin

## Slide 7: Itération 1 : Difficultés rencontrées
Intégration du Bluetooth
Intégration de l’injecteur de dépendances
Carte créé non fonctionnelle
Notes: Thibaud

## Slide 8: Objectifs d’itération 2
Intégration Bluetooth
Intégration du container DI
Personnage pouvant attaquer au corps à corps et à distance
Personnage avec un périmètre de visibilité
Création de zombies qui suivent le personnage
Notes: Thibaud

## Slide 9: Itération 2 : Difficultés rencontrées
Maitrise et intégration de l’outil pour créer la carte
Intégration du menu
Notes: Thibaud

## Slide 10: Objectifs d’itération 3
Définir un point de départ, d’arrivée et un écran de fin de partie
Ajouter un menu quitter pendant le jeu
Différencier les joueurs grâce à des pointeurs
Le zombie attaque le joueur au corps à corps
Faire des projectiles
Système de résurrection entre alliés
Notes: Léo

## Slide 11: Itération 3 : Difficultés rencontrées
Synchronisation des vies
Regroupement des éléments
Débogage
Notes: Léo

## Slide 12: Leçons apprises
Minimiser les risques
  Bluetooth
  Conteneur d’injection de dépendances
Objectifs réalisables
Se renseigner sur la gestion de versioning
Notes: Léo